**2022 이관 계획 일정**

2022년 1월 13일 김현찬

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 날짜 | 이관 내용 | 진행도 |
| 2022.01.13 | 1. 동작 시연  2. 개발환경 설명 후 설치  3. Flutter SDK 설치 및 적용  4. influxDB 설치 및 버킷 생성  5. android emulator skin 적용 | 1. 완료  2. 완료  3. 완료  4. 완료  5. 완료 |
| 2022.01.14 | firebase Console과 flutter app 연동  firestore 생성 및 연동  FCM Client에 firebase Console server key 적용  Flutter app에 firebase Console server key 적용  Firebase Console에서 테스트 메시지 보내기  스마트폰에서 테스트 |  |
| 2022.01.17 | Unit Tester의 데이터 수집 확인  influxDB 데이터 확인  FCM Client와 influxDB 연동 확인  FCM Message 확인  오류 발생 시 보완, 정상 구동 시 완료 보고 |  |

**2022.01.13**

진행도 : 100%

문제점 : 없음